| 对对对项目研发中心 | 项目模版 |  | 版本V1.0 | 秘级：机密 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | 文档编号 |  |
|  | 项目来源 |  |  |  |

社团管理系统项目开发计划方案

| 编写： | 陈欣 | 日期 | 2025年12月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查： |  | 日期 |  |
| 审核： |  | 日期 |  |
| 批准： |  | 日期 |  |

文档变更记录

| 版本号 | 修订日期 | 生效日期 | 变更人 | 批准人 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 陈欣，陈涛 | 陈涛 | 项目文档模板确定 |
| V1.0 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 陈欣 | 陈涛 | 项目开发模式落实 |

- 项目分析

校园社团活动管理系统聚焦高校社团管理全流程数字化，结合校园管理场景特性与项目实施约束，核心特点如下：

- 需求明确且稳定：校园社团注册、活动审批、成员管理、资源调度等核心流程均有成熟的线下管理规范支撑，功能边界清晰无模糊地带。例如，社团注册需提交指导老师资质、社团章程等材料，活动审批需经过院系审核、学校社团管理中心备案等固定流程，需求均来自实际管理场景，无不确定或待探索的功能诉求，后续变更概率极低。

- 范围固定：项目立项阶段已通过与学校社团管理中心、各院系社团负责人、学生代表的多轮沟通，明确了 “社团管理、活动管理、成员管理、资源管理、统计分析、消息通知”6 大核心模块，同时界定了不包含非校园生活服务、商业化运营、深度集成教务 / 财务系统等功能，范围边界清晰，无扩展或缩减的预期。

- 质量要求明确：系统需支撑全校 50 + 社团、3000 + 学生的日常使用，要求平均响应时间≤3 秒，同时在线用户≥500 人时无卡顿；需保障用户信息（学号、联系方式等）加密存储，符合校园信息系统安全等级保护二级标准，且所有操作日志可追溯，满足学校对数据安全与合规性的严格要求。

- 进度可预测：项目交付时间受高校学期周期严格约束，需在新学期开学前完成上线部署与用户培训，确保开学后社团招新、活动组织等工作能正常开展。总项目周期固定为 12 周，各阶段进度需精准把控，无延期缓冲空间。

- 开发模式评估

- 2.1 候选模式对比

| 评估维度 | 瀑布模型 | 敏捷方法 | 本项目适用性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求稳定性 | 要求需求在早期完全明确 | 接受需求变化和演进 | 本项目需求明确且稳定，适合瀑布模型 |
| 项目规模 | 适合中型到大型项目 | 适合快速迭代的小到中型项目 | 本项目为中等规模，功能模块清晰 |
| 进度控制 | 严格的阶段划分，易于进度跟踪 | 灵活调整，难以精确预测总时间 | 项目有明确的上线时间要求 |
| 风险管理 | 风险在前期识别和应对 | 风险在迭代中逐步应对 | 项目风险可预见，可提前制定应对措施 |
| 质量保证 | 各阶段有明确的交付物和评审 | 质量通过持续集成和测试保证 | 需要严格的测试和文档，瀑布模型更合适 |
| 团队经验 | 需要较强的分析和设计能力 | 需要良好的协作和适应能力 | 团队成员熟悉瀑布模型开发流程 |
| 客户参与 | 主要在需求分析和验收阶段 | 持续参与，频繁反馈 | 本项目客户方有明确的验收标准，阶段性参与即可 |

- 2.2 决策矩阵分析

| 决策因素 | 权重 | 瀑布模型得分 | 敏捷方法得分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求稳定性 | 30% | 9 | 3 | 校园业务流程标准化，需求变更少 |
| 预算控制 | 25% | 8 | 4 | 预算固定，需要严格控制成本 |
| 时间约束 | 20% | 7 | 5 | 必须在新学期开始前上线 |
| 质量要求 | 15% | 8 | 7 | 系统稳定性和安全性要求高 |
| 团队适应性 | 10% | 9 | 6 | 团队熟悉瀑布开发流程 |
| 加权总分 | 100% | 8.15 | 4.75 | 瀑布模型明显更优 |

- 三、开发模式确认

经项目团队充分讨论，结合项目特性、模式评估结果及实际实施约束，最终确认选择瀑布模型作为本项目的唯一开发模式，核心原因如下：

- 需求与范围适配：项目需求基于校园标准化管理流程，明确且稳定，范围边界清晰无变更预期，完全契合瀑布模型 “需求前置、范围固定” 的核心适用场景，能避免因需求动态调整导致的开发返工。

- 进度与预算可控：项目受学期周期约束，有明确的交付截止时间，且预算固定需精准管控。瀑布模型的线性阶段划分与里程碑设置，能实现进度的量化跟踪与成本的精准拆分，确保项目在规定时间、预算内完成交付。

- 质量与合规匹配：系统需满足校园信息系统的安全合规要求，且需提交完整的标准化文档包。瀑布模型对各阶段交付物的严格评审机制，能保障系统功能、数据安全达标，同时满足学校对文档完整性、可追溯性的存档要求。

- 团队与客户适配：团队具备丰富的瀑布模型实施经验，无需额外学习成本；客户方仅能阶段性参与项目，瀑布模型的客户参与模式与客户的实际工作节奏匹配，能减少沟通协调成本。

- 决策数据支撑：通过多维度对比与加权评分，瀑布模型得分（8.15）显著高于敏捷方法（4.75），客观数据验证了瀑布模型的适配优势，为模式选择提供了可靠依据。

本模式确认后，后续项目开发的所有流程将严格遵循瀑布模型的线性顺序推进，各阶段交付物与评审标准将基于本说明进一步细化，确保项目有序、高效开展。