| 对对对项目研发中心 | 项目模版 |  | 版本V1.0 | 秘级：机密 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | 文档编号 |  |
|  | 项目来源 |  |  |  |

·

校园社团活动管理系统质量保证计划

| 编写： | 李昕哲 | 日期 | 2025年12月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查： |  | 日期 |  |
| 审核： |  | 日期 |  |
| 批准： |  | 日期 |  |

文档变更记录

| 版本号 | 修订日期 | 生效日期 | 变更人 | 批准人 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 陆远，陈涛 | 陈涛 | 项目文档模版确定 |
| V1.1 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 李昕哲 | 陈涛 | 编写质量保证计划 |

目录

一、计划概述	4

1.1 计划目的	4

1.2 适用范围	4

1.3 参考文档	4

二、配置管理组织与职责	4

2.1 组织架构	4

2.2 核心职责	4

三、配置项识别与分类	5

3.1 配置项定义	5

3.2 配置项分类	5

3.3 配置项命名规范	6

四、配置管理工具与环境	6

4.1 工具选型	6

4.2 配置管理环境搭建	6

五、版本管理流程	7

5.1 分支管理规则	7

5.2 版本提交规范	7

5.3 版本追溯	7

六、变更管理流程	8

6.1 变更触发条件	8

6.2 变更管理流程	8

6.3 变更控制要求	8

七、配置项的存储与归档	9

7.1 存储管理	9

7.2 归档管理	9

八、配置审计与状态报告	9

8.1 配置审计	9

8.2 状态报告	10

九、专项职责相关管理	10

9.1 开发与测试辅助工具管理	10

9.2 文档打印与装订管理	10

十、计划维护与修订	10

十一、附则	11

一、计划目标

本质量保证计划针对校园社团活动管理系统项目全生命周期制定，核心目标包括：一是确保项目各阶段产出物（涵盖需求文档、设计方案、代码包、测试报告等）均符合团队统一模板规范及质量标准，无形式缺陷与内容遗漏；二是通过全流程质量管控，降低因需求偏差、设计漏洞、编码不规范等导致的返工风险，保障项目按12周进度计划有序推进；三是最终确保交付的系统满足“功能可用、性能稳定、操作便捷、数据安全”的核心要求，契合项目既定目标，为高校师生提供可靠的社团管理服务平台。

二、质量标准

2.1 文档类质量标准

所有项目文档需遵循“要素完整、逻辑清晰、版本明确、可追溯”的基本原则，具体要求如下：

需求规格说明书：需完整涵盖社团管理、活动组织、成员管理等核心功能需求及非功能需求，明确不同用户角色（管理员、社团负责人、普通学生）的权限边界，无歧义表述，且需经甲方签署确认，标注确认日期与版本号；

技术架构方案文档：明确系统技术栈（含前端框架、数据库类型等）、模块划分逻辑，包含技术可行性论证分析，关键技术选型有明确依据，文档结构完整，章节层级清晰；

设计类文档（含数据库设计说明书、UI/UX设计原型）：数据库设计需字段定义规范、关联逻辑合理，与需求功能高度匹配；UI设计原型需覆盖所有核心功能页面，操作流程清晰，符合“易于使用”的项目目标；两类文档均需标注版本号及设计人员信息；

测试相关文档：测试用例集需覆盖系统所有核心功能点，测试场景完整，预期结果明确，测试用例覆盖率不低于95%；测试报告（含功能、性能、兼容性测试）需详细记录测试过程、缺陷数据、整改情况，缺陷闭环率需达到100%，无严重/致命缺陷遗留；

其他文档（如部署文档、上线确认报告、项目总结报告等）：需要素齐全（含执行步骤、责任人、完成时间、验证结果等），表述规范，可直接作为后续工作参考或追溯依据；所有文档均需标注版本号、编写人及日期，经对应评审会议通过后，附参会人签字确认的评审纪要。

2.2 代码类质量标准

编码规范：严格遵循团队统一的编码命名规则，变量、函数、类名命名直观且符合语义，代码注释完整（核心逻辑、复杂模块需添加详细注释），格式整洁，无冗余代码；

功能完整性：代码需完全实现需求文档及设计说明中规定的功能，无功能遗漏或偏离，核心模块（如社团注册、活动报名、权限控制）需运行稳定；

单元测试要求：核心功能模块单元测试覆盖率不低于80%，无未修复的编译错误，单元测试报告需详细记录测试用例、执行结果及问题整改情况；

安全标准：用户密码需采用加密存储方式，禁止明文传输；关键操作（如社团信息修改、活动审核、成员权限变更）需设置严格的权限校验，防止越权操作；系统需具备基本的数据安全防护措施，保障用户信息不泄露。

2.3 交付物通用标准

所有项目交付物（文档、代码包、测试成果等）需统一标注版本号（格式如V1.0、V1.1），明确归属阶段及责任主体；需通过对应阶段的评审会议（需求评审、设计评审、测试评审等），形成正式的评审纪要并经相关干系人确认；交付物需按配置管理要求分类归档，确保可追溯、可查询。

三、QA工作范围

QA工作覆盖项目全生命周期6个核心阶段，具体工作内容如下：

需求分析阶段（第1-2周）：审核需求规格说明书的完整性、准确性及无歧义性，核实需求调研问卷及分析报告的合理性，确认需求评审会议纪要的规范性及甲方签署情况；

技术设计阶段（第3-4周）：检查技术架构方案文档、数据库设计说明书、UI/UX设计原型是否符合需求规格及技术标准，验证设计方案与需求的一致性，审核设计评审会议纪要的完整性；

开发实施阶段（第5-8周）：抽查编码人员提交的代码是否符合编码规范，核实单元测试的执行情况及单元测试报告的真实性、完整性，检查代码版本记录的规范性；

测试优化阶段（第9-10周）：审核测试用例集的完整性、覆盖度，检查缺陷记录的规范性（含缺陷描述、严重程度分级、归属模块等），跟踪缺陷整改进度，核实缺陷闭环率，确认最终测试报告的合规性及测试评审会议纪要的有效性；

上线部署阶段（第11周）：检查系统部署文档、上线操作手册的完整性及可操作性，核实上线确认报告的真实性，审核用户培训PPT的实用性及完整性；

试运行收尾阶段（第12周）：审核项目验收文档包的完整性（含全周期资料汇编），检查试运行总结报告、用户反馈收集及优化方案的合理性，验证项目总结报告的全面性。

四、工作流程

4.1 计划制定与审批

项目启动后1周内（第1周），完成本质量保证计划的编写，提交项目经理（陈欣）审核，审核通过后正式生效，作为QA工作的执行依据。

4.2 阶段检查执行

每个核心阶段结束后3个工作日内，QA（李昕哲）从配置管理系统中调取该阶段所有产出物，对照质量标准开展合规性审计；采用抽样检查与全面审核相结合的方式，对关键产出物（如需求规格说明书、核心模块代码、最终测试报告）进行全面审核，对一般性产出物进行抽样检查，抽样比例不低于30%。

4.3 问题反馈与整改

检查过程中发现不符合项时，需立即通过企业微信同步责任主体及项目经理，明确问题描述、对应的质量标准条款、整改要求及完成期限，并出具《质量问题整改通知书》；责任主体需在规定期限内完成整改，整改完成后提交QA复核。

4.4 整改验证与闭环

QA收到整改提交物后2个工作日内完成复核，核实问题是否彻底解决、是否符合质量标准；若整改达标，标记为“闭环”并记录相关信息；若未达标，退回责任主体重新整改，并重新明确整改期限，直至问题完全闭环。

4.5 总结与归档

项目收尾阶段（第12周），QA汇总各阶段质量检查结果、问题整改情况，编写《质量保证总结报告》，全面梳理项目质量管控成效、存在的问题及改进建议；将本质量保证计划、各阶段检查记录、《质量问题整改通知书》、《质量保证总结报告》等所有QA相关资料，按配置管理要求分类归档至配置管理系统，确保资料的完整性与可追溯性。

五、工具与模板

5.1 工作工具

配置管理系统（如Git）：用于调取、查阅项目各阶段产出物，同步归档QA相关资料；

办公软件（Excel、Word）：用于记录检查结果、编写《质量问题整改通知书》《质量保证总结报告》等文档；

即时沟通工具（企业微信）：用于同步质量问题、协调整改事宜、反馈复核结果。

5.2 标准化模板

《质量问题整改通知书》：包含问题编号、致送对象、发件日期、问题描述、相关标准、整改要求、整改期限、整改提交物、复核结果等核心要素；

《QA阶段检查清单》：按阶段划分，明确检查项、质量标准、检查结果、发现问题、责任主体、整改期限等内容；

《质量保证总结报告》：包含项目基本信息、QA工作概况、各阶段质量检查结果、问题整改统计、质量结论、改进建议、附件等模块。

六、责任与协作

6.1 责任主体

本项目QA工作由李昕哲全权负责，对项目全生命周期的质量管控成效承担主要责任，确保质量保证计划的有效执行，及时发现并推动解决质量问题。

6.2 协作要求

各角色（需求开发人员、架构设计师、编码人员等）在完成本阶段产出物后，需主动同步QA进行质量检查，配合提供相关资料及说明；

需求发生变更时，需求开发人员（柯帮国）需在变更审批通过后24小时内同步QA，QA根据变更内容更新质量检查标准，确保质量管控与需求保持一致；

项目经理（陈欣）需在每周周例会上预留专门环节，由QA同步各阶段质量问题及整改进展，协调解决整改过程中遇到的资源冲突、进度阻碍等问题；

测试人员（杨佳林）需与QA密切配合，及时共享测试用例、缺陷记录、测试报告等资料，协同推进缺陷整改闭环；

配置管理员（李昕哲，兼任）需确保配置管理系统中产出物的及时性、完整性，为QA检查提供便捷的调取渠道，同时配合QA完成相关资料的归档工作。