校园社团活动管理系统配置管理计划

  - 项目名称：校园社团活动管理系统
版本：V1.0.0
日期：2025年12月21日

1. 计划概述

1.1 计划目的

为规范“校园社团活动管理系统”项目全生命周期的配置管理工作，建立统一的配置项分类、版本控制、变更管控及归档机制，确保项目文档、源代码、测试成果等所有配置项的完整性、一致性和可追溯性，支持项目按12周进度计划有序推进，降低因配置混乱导致的返工风险，为项目验收和后续维护提供可靠的配置支撑。

1.2 适用范围

本计划适用于项目全生命周期（需求分析、技术设计、开发实施、测试优化、上线部署、试运行收尾）的所有配置项管理，涵盖配置项的识别、分类、存储、版本控制、变更管理、权限分配、归档等环节；适用对象包括项目经理、需求开发人员、架构设计师、编码人员、测试人员等所有项目团队成员，以及配置管理员（李昕哲）开展配置管理工作的全过程。

1.3 参考文档

《校园社团活动管理系统项目整体计划（V0.0.0）》

《项目风险管理计划》

《项目沟通计划》

团队统一使用的文档模板、编码规范

2. 配置管理组织与职责

2.1 组织架构

配置管理工作由配置管理员（李昕哲）全权负责，项目经理（陈欣）提供协调支持，各角色配合执行配置管理相关要求，形成“专人负责、全员配合”的组织模式。

2.2 核心职责

配置管理员（李昕哲）：制定并维护本配置管理计划；搭建和维护配置管理系统（Git仓库）；识别和登记配置项；管控配置项版本与变更；建立配置项台账并持续更新；负责配置项的归档与追溯；配合项目里程碑验收，提供配置相关资料；同时履行QA职责，确保配置项符合质量标准。

项目经理（陈欣）：审批配置管理计划；审批重大配置项变更；协调配置管理过程中的资源冲突和跨角色协作问题；监督配置管理计划的执行情况。

各角色成员（需求开发、开发、测试等）：按计划提交本阶段产出的配置项；遵循配置项命名规范、版本规则和变更流程；配合配置管理员的检查与核实工作；及时反馈配置管理过程中的问题。

3. 配置项识别与分类

3.1 配置项定义

配置项是指项目全生命周期中产生的、需纳入管控的所有产出物，包括但不限于：项目计划类文档、需求类文档、设计类文档、源代码、测试类文档、部署交付类文档、QA与配置管理专属文档、辅助工具及授权凭证等。

3.2 配置项分类

按项目阶段和产出物类型，将配置项分为10大类，与Git仓库目录结构保持一致，具体分类如下：

1. 项目计划类：项目整体计划、预算表、风险管理计划、沟通计划、项目启动会议纪要等；

2. 需求类：需求调研记录、需求问卷、需求分析报告、需求规格说明书、需求评审纪要、需求变更相关文件等；

3. 设计类：技术架构方案、数据库设计说明书、UI/UX设计原型、设计评审纪要等；

4. 开发类：源代码（前端、后端）、开发环境配置说明、单元测试报告、代码版本记录等；

5. 测试类：测试用例集、测试报告（功能/性能/兼容性）、缺陷清单、缺陷整改闭环报告、测试评审纪要等；

6. 部署类：系统部署文档、上线操作手册、上线确认报告、用户培训PPT及培训记录等；

7. 运行维护类：试运行总结报告、用户反馈收集表及优化方案、系统维护记录、问题处理日志等；

8. 验收类：项目验收文档包、项目总结报告等；

9. QA专属类：质量保证计划、各阶段QA检查清单、质量问题整改通知书、质量保证总结报告等；

10. 配置管理专属类：配置管理计划、配置项台账、配置变更记录单、Git仓库使用规范、工具采购与使用台账等；

11. 辅助资源类：开发测试辅助工具安装包、工具授权凭证、打印装订的文档扫描件等。

3.3 配置项命名规范

所有配置项命名需遵循“名称版本号状态（可选）.后缀”的统一格式，确保清晰可辨：

名称：准确体现配置项核心内容，如“需求规格说明书”“数据库设计说明书”；

版本号：初始版本为V1.0，小范围修改（如文字纠错、细节补充）升级为V1.1、V1.2…，重大变更（如核心内容调整、功能新增）升级为V2.0、V3.0…；

状态（可选）：根据实际情况标注“草案”“确认版”“最终版”等，如“需求规格说明书V1.0确认版.docx”；

后缀：按文件类型标注，如.docx（文档）、.xlsx（表格）、.zip（代码包）、.sql（数据库脚本）等。

4. 配置管理工具与环境

4.1 工具选型

选用Git作为核心配置管理工具，配合Excel维护配置项台账，具体工具及用途如下：

Git：用于配置项的存储、版本控制、权限管理和团队协作共享，搭建本地+远程仓库，实现配置项的提交、更新、分支管理和追溯；

Excel：用于维护《配置项台账》，记录配置项的核心信息及变更历史；

企业微信：用于配置项提交通知、变更申请流转、问题沟通等即时协作。

4.2 配置管理环境搭建

本地仓库：在配置管理员指定的本地路径（如D盘\项目文件\）创建Git本地仓库根目录，名称为“campusclubactivitymanagementsystem”，与远程仓库名称保持一致；

远程仓库：关联团队指定的远程Git仓库（如Gitee、GitHub仓库），用于配置项的远程备份和团队共享；

目录结构：按3.2节配置项分类，在Git仓库根目录下创建对应的一级和二级目录（具体结构见之前的文件夹规划），确保配置项按类别有序存储；

权限配置：按角色分配Git仓库访问权限，具体权限规则如下：

项目经理（陈欣）、技术负责人（PSM，陈欣兼任）：全权限（读写、提交、合并、删除等）；

开发人员（孙伟玺）：源代码目录（04development/01code/）读写权限，其他目录只读权限；

测试人员（杨佳林）：测试类目录（05test/）读写权限，源代码目录只读权限，其他目录只读权限；

需求开发人员（柯帮国）、架构设计师（陆远）、设计人员（刘建）：对应产出物目录（需求类、设计类）读写权限，其他目录只读权限；

实施人员（朱子豪）、维护人员（朱子豪）：部署类、运行维护类目录读写权限，其他目录只读权限；

配置管理员（李昕哲）：全仓库全权限，负责权限分配、目录维护和配置项审核。

5. 版本管理流程

5.1 分支管理规则

为避免版本混乱，Git仓库采用多分支管理模式，各分支用途及使用规范如下：

主分支（main）：存储项目最终交付的稳定版本，仅在项目收尾阶段（第12周）将开发分支的最终版本合并至主分支，禁止日常提交；

开发分支（develop）：作为日常开发的主分支，各角色提交的配置项先同步至该分支，确保配置项的完整性和一致性；

阶段分支：按项目里程碑划分，包括`phaserequirements`（需求阶段）、`phasedesign`（设计阶段）、`phasedevelopment`（开发阶段）、`phasetest`（测试阶段）、`phasedeployment`（上线阶段），用于记录各阶段的核心配置项版本，阶段完成后合并至develop分支；

临时分支：需求变更或缺陷修复时创建，命名格式为`changedemandxxx`（需求变更具体内容）、`fixbugxxx`（修复缺陷具体模块），变更完成并验证后合并至对应阶段分支或develop分支，随后删除临时分支。

5.2 版本提交规范

提交频率：各角色完成本阶段产出物后，需在24小时内提交至对应分支；开发人员每日下班前提交当日开发的代码成果；

提交备注：提交时需填写清晰的备注信息，格式为“阶段+操作+配置项名称+版本号+核心内容”，如“需求阶段新增需求规格说明书V1.0确认版”“开发阶段修改社团注册模块后端代码V1.1修复权限校验bug”；

版本同步：配置管理员每周五下班前，将develop分支的配置项版本同步至远程仓库，确保本地与远程仓库版本一致。

5.3 版本追溯

配置管理员通过以下方式实现版本追溯：

维护《配置项台账》，记录每个配置项的所有版本信息（版本号、变更内容、变更人、变更时间、存储路径）；

利用Git的版本控制功能，保留每次提交的历史记录，支持随时查看某一配置项的版本演变过程，必要时可回滚至历史版本。

6. 变更管理流程

6.1 变更触发条件

当出现以下情况时，需启动配置项变更流程：

需求变更：经甲方确认的需求调整（按风险管理计划的需求变更审批流程执行后）；

设计优化：设计方案存在缺陷或需适配技术实现，经设计评审确认后；

代码修改：开发过程中发现的逻辑错误、测试阶段发现的缺陷整改、性能优化等；

文档更新：配置项文档存在表述错误、信息遗漏，或需补充新内容。

6.2 变更管理流程

1. 变更申请：变更申请人（如需求开发人员、开发人员）填写《配置变更记录单》，明确配置项名称、原版本、变更原因、变更内容、预期影响（如对进度、成本的影响），并附上相关依据（如需求变更审批单、缺陷清单），提交配置管理员；

2. 变更评审：配置管理员收到申请后，24小时内提交项目经理（陈欣）及相关角色（如PSM、相关产出物负责人）进行评审，评审内容包括变更的必要性、可行性、对项目的影响，评审结论分为“同意”“驳回”“修改后重新申请”；

3. 变更执行：评审通过后，变更申请人按变更内容修改配置项，修改完成后标注新的版本号，提交配置管理员；

4. 变更验证：配置管理员联合相关角色（如QA、测试人员）对变更后的配置项进行验证，确认是否符合要求；

5. 变更归档：验证通过后，配置管理员更新《配置项台账》，将变更后的配置项归档至Git仓库，记录变更历史，旧版本保留存档；若验证未通过，退回变更申请人重新修改，直至验证通过。

6.3 变更控制要求

所有配置项变更必须走正规变更流程，禁止未经审批擅自修改已归档的配置项；

需求变更需严格遵循项目风险管理计划中的要求，微小变更每月不超过2次，重大变更需重新评估项目进度和成本；

《配置变更记录单》需与变更后的配置项一并归档，确保变更可追溯、可审计。

7. 配置项的存储与归档

7.1 存储管理

所有配置项需按Git仓库目录结构分类存储，确保路径清晰，便于查找；

源代码需按模块细分存储（如`04development/01code/backend/clubmanagement/`对应社团管理模块后端代码）；

大型文件（如工具安装包、设计原型源文件）需压缩后上传，标注清晰的文件名；

配置管理员每周检查Git仓库的存储情况，确保配置项无遗漏、无冗余、无错误存储路径。

7.2 归档管理

阶段归档：每个项目阶段（需求、设计、开发、测试、上线）完成后3个工作日内，配置管理员对该阶段的所有配置项进行整理，确认版本完整、命名规范后，进行阶段归档标记；

最终归档：项目收尾阶段（第12周），配置管理员对全周期配置项进行全面梳理，核对《配置项台账》与Git仓库的一致性，形成《配置项归档清单》，将所有配置项按最终目录结构归档，设置归档权限（仅管理员可修改，其他角色只读）；

归档资料：最终归档资料包括所有配置项的最终版本、《配置项台账》《配置变更记录单》《配置管理总结报告》等，作为项目验收的重要依据。

8. 配置审计与状态报告

8.1 配置审计

日常审计：配置管理员每日检查配置项提交情况，核实提交的配置项是否符合命名规范、存储路径是否正确、版本号是否合理；

阶段审计：每个项目阶段完成后，配置管理员开展阶段配置审计，检查该阶段配置项的完整性（是否覆盖所有计划产出物）、一致性（配置项内容与需求/设计要求一致）、可追溯性（版本记录、变更记录完整）；

里程碑审计：每个里程碑节点（需求分析完成、技术设计完成等）验收前，配置管理员对该里程碑相关的配置项进行专项审计，确保配置项符合验收要求，提供审计报告作为里程碑验收的依据。

8.2 状态报告

周报告：配置管理员每周五编写《配置管理周报告》，内容包括本周新增配置项统计、版本更新情况、变更记录、存在的问题及下周计划，提交项目经理，在周例会上同步团队；

阶段报告：每个项目阶段完成后，配置管理员编写《配置管理阶段报告》，总结该阶段配置管理工作成效、存在的问题及改进措施，提交项目经理；

最终报告：项目收尾阶段，配置管理员编写《配置管理总结报告》，全面梳理项目全周期配置管理工作，作为项目总结的重要组成部分。

9. 专项职责相关管理

9.1 开发与测试辅助工具管理

工具采购：配置管理员按项目预算要求，负责采购开发与测试辅助工具（前端开发框架授权、数据库管理工具、JMeter商业版等），确保工具在设计阶段（第3周前）到位，满足开发和测试需求；

工具台账：建立《开发与测试辅助工具采购与使用台账》，记录工具名称、版本、采购金额、供应商、授权凭证、领用人员、领用日期、使用情况等信息；

工具存储与分发：工具安装包、授权凭证存储在Git仓库`10assets/01tools/`和`10assets/02licenses/`目录下，授权凭证加密存储，按角色需求分发工具使用权限，确保工具合规使用。

9.2 文档打印与装订管理

打印计划：配置管理员按项目要求，统筹文档打印与装订工作，需打印的文档包括需求文档、设计方案、测试报告等各类商业级文档，共计30份；

打印记录：建立《文档打印与装订记录表》，记录文档名称、版本、打印份数、装订要求、单份费用、总费用、打印店名称、付款凭证、分发对象、分发日期等信息；

归档留存：打印装订后的纸质文档按类别存档，电子版扫描件存储在Git仓库`10assets/03printdocs/`目录下，确保纸质版与电子版可追溯。

10. 计划维护与修订

本配置管理计划由配置管理员（李昕哲）负责维护，项目实施过程中若出现以下情况，需及时修订：

项目范围、进度、组织结构发生重大变化；

配置管理工具、方法需调整；

实际执行过程中发现计划存在不合理之处。

计划修订需提交项目经理审批，审批通过后发布新版本，旧版本归档留存，修订记录纳入《配置项台账》。

11. 附则

本计划自项目经理审批通过之日起生效，项目收尾并完成最终归档后终止；本计划的解释权归配置管理员（李昕哲），如有疑问或争议，由项目经理协调解决。

编制人：李昕哲（配置管理员）

编制日期：2025年12月21日

审批人：陈欣（项目经理）

审批日期：2025年12月21日