| 对对对项目研发中心 | 项目模版 |  | 版本V1.0 | 秘级：机密 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | 文档编号 |  |
|  | 项目来源 |  |  |  |

社团管理系统项目例会会议记录（一）

| 编写： | 陈欣 | 日期 | 2025年12月31日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查： |  | 日期 |  |
| 审核： |  | 日期 |  |
| 批准： |  | 日期 |  |

文档变更记录

| 版本号 | 修订日期 | 生效日期 | 变更人 | 批准人 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 陈欣，陈涛 | 陈涛 | 项目文档模板确定 |
| V1.0 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 陈欣 | 陈涛 | 形成项目例会会议记录 |

- 会议基本信息

会议主题：项目启动会暨团队分工确认会

会议时间：项目第1周 周一 10:00 - 11:30

会议地点：项目会议室

参会人员：陈欣（PM/PSM）、柯帮国（需求开发人员）、陆远（架构设计师）、刘健（设计人员）、孙伟玺（编码人员）、杨佳林（测试人员）、朱子豪（实施人员 / 维护人员）、李昕哲（配置管理员 / QA）、陈涛（批准人）

缺席人员：无

主持人：陈欣（PM/PSM）

记录人：李昕哲（配置管理员）

- 会议议题

- 项目背景、目标与范围宣贯。

- 项目组织结构与团队角色分工确认。

- 项目整体计划与里程碑节点同步。

- 项目启动前资源配置与风险预判。

- 团队协作机制与沟通规则确定。

- 三、讨论内容

项目核心信息宣贯：PM 陈欣详细介绍项目背景，强调传统社团管理模式的痛点，明确系统需实现社团注册管理、活动组织、成员维护等核心目标，界定了项目覆盖高校校园场景，不包含商业化运营、深度集成教务系统等非核心功能，确保团队对项目边界达成共识。

团队分工确认：结合项目组织结构，逐一明确各角色职责。陈欣（PM/PSM）统筹项目管理与过程支撑；柯帮国负责需求调研与文档编写；陆远主导架构设计；刘健承担详细设计；孙伟玺负责编码开发；杨佳林执行测试工作；朱子豪负责部署与维护；李昕哲负责配置管理与质量保证。各成员均确认理解自身职责，无异议。

项目计划同步：陈欣通报项目总周期 12 周，明确需求分析（第 1-2 周）、技术设计（第 3-4 周）、开发实施（第 5-8 周）、测试优化（第 9-10 周）、上线部署（第 11 周）、试运行收尾（第 12 周）六大阶段，同步各里程碑节点及核心交付成果，强调需严格遵循瀑布开发模式推进。

资源与风险预判：配置管理员李昕哲说明开发工具、云服务器等资源采购计划，预计第 1 周周日前完成到位；PM 陈欣指出需求变更、进度滞后为高风险项，需提前建立变更审批流程与周度进度跟踪机制，团队讨论确认风险应对方向。

协作与沟通规则：确定每周五 15:00 召开项目例会，同步进展与问题；核心文档通过 Git 仓库与共享平台归档，版本变更需经审批；紧急事项通过企业微信即时沟通，确保信息传递高效。

- 四、决议事项

- 正式启动社团管理系统项目，各成员按确认分工开展工作。

- 采纳瀑布开发模式，严格遵循各阶段线性推进原则，无特殊情况不得跨阶段开展核心任务。

- 第 1 周周日前完成开发环境搭建、工具采购等资源配置工作，由李昕哲与朱子豪牵头落实。

- 建立需求变更审批流程，任何需求调整需提交申请，经 PM 与甲方确认后执行。

- 每周五定期召开项目例会，各角色需提前准备进度报告与问题清单。

- 五、后续行动项

| 行动项描述 | 责任主体 | 完成时间 | 依赖条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出项目启动会议纪要并归档 | 李昕哲 | 第 1 周 周四 | 无 |
| 完成开发与测试辅助工具采购 | 李昕哲 | 第 1 周 周日 | 预算审批通过 |
| 启动阿里云 ECS 云服务器租赁申请 | 朱子豪 | 第 1 周 周五 | 无 |
| 设计需求调研问卷并发放 | 柯帮国 | 第 1 周 周六 | 无 |
| 制定需求变更审批流程文档 | 陈欣 | 第 1 周 周日 | 无 |