| 对对对项目研发中心 | 项目模版 |  | 版本V1.0 | 秘级：机密 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | 文档编号 |  |
|  | 项目来源 |  |  |  |

社团管理系统项目例会会议记录（二）

| 编写： | 陈欣 | 日期 | 2025年12月31日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查： |  | 日期 |  |
| 审核： |  | 日期 |  |
| 批准： |  | 日期 |  |

文档变更记录

| 版本号 | 修订日期 | 生效日期 | 变更人 | 批准人 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 陈欣，陈涛 | 陈涛 | 项目文档模板确定 |
| V1.0 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 陈欣 | 陈涛 | 形成项目例会会议记录 |

- 会议基本信息

会议主题：需求规格说明书评审会

会议时间：项目第2周 周四 14:00 - 16:30

会议地点：线上会议平台（企业微信）

参会人员：陈欣（PM/PSM）、柯帮国（需求开发人员）、陆远（架构设计师）、刘健（设计人员）、孙伟玺（编码人员）、杨佳林（测试人员）、李昕哲（配置管理员 / QA）、甲方代表（学校社团管理中心负责人）

缺席人员：无

主持人：陈欣（PM/PSM）

记录人：李昕哲（配置管理员）

- 会议议题

- 需求规格说明书内容完整性与准确性评审。

- 功能需求与非功能需求合理性确认。

- 需求边界与用户角色权限清晰度审核。

- 评审问题收集、讨论与整改方案确定。

- 需求基线确认与签署。

- 三、讨论内容

需求文档内容评审：柯帮国汇报《需求规格说明书》核心内容，包括用户管理、社团管理、活动管理等六大功能模块，以及性能、兼容性、安全性等非功能要求。评审组确认文档结构清晰，覆盖了项目范围约定的核心需求，无重大遗漏。

功能与非功能需求确认：甲方代表提出 “社团评级考核指标需细化具体评分标准”“活动报名需支持人数上限设置” 2 点功能补充建议；测试人员杨佳林建议明确 “同时在线用户≥500 人” 的性能指标验证场景（如社团招新高峰期），柯帮国确认需求合理，将纳入文档修订。

需求边界与权限审核：架构设计师陆远指出 “资源管理模块中活动场地预约的审批流程未明确层级（院系 / 学校）”，甲方代表补充说明需按 “院系初审 + 学校终审” 执行，柯帮国记录该细节并承诺完善；各角色确认三类用户权限划分清晰，无权限交叉或遗漏问题。

问题整改方案讨论：针对评审发现的 5 个问题（3 个功能细化、1 个性能指标补充、1 个流程明确），团队讨论确定整改优先级，均为必须整改项，柯帮国承诺第 3 周 周三前完成文档修订。

需求基线确认：甲方代表认可需求文档的整体质量，同意在修订完成后签署需求基线，明确后续需求变更需走正式审批流程。

- 四、决议事项

- 《需求规格说明书》整体符合要求，需按评审意见完成 5 项问题整改，形成 V1.0 版本。

- 第 3 周 周三前完成修订版需求规格说明书审核，甲方代表签署需求基线，作为后续设计与开发的核心依据。

- 需求基线签署后，任何需求变更需提交《需求变更申请表》，经 PM、PSM 及甲方共同审批通过后方可执行。

- 柯帮国同步输出《需求评审问题整改清单》，明确整改内容、完成时间，由 QA 李昕哲跟踪整改落实。

- 五、后续行动项

| 行动项描述 | 责任主体 | 完成时间 | 依赖条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修订《需求规格说明书》并输出 V1.0 版 | 柯帮国 | 第 3 周 周三 | 评审问题整改清单确认 |
| 编制《需求评审问题整改清单》 | 柯帮国 | 第 2 周 周五 | 无 |
| 审核修订版需求规格说明书 | 陈欣 + 李昕哲 | 第 3 周 周四 | 修订版文档提交 |
| 签署需求基线确认文件 | 甲方代表 | 第 3 周 周五 | 修订版文档审核通过 |
| 将需求基线文档归档至配置管理系统 | 李昕哲 | 第 3 周 周六 | 需求基线签署完成 |