| nn对对对项目研发中心 | 项目模版 |  | 版本V1.0 | 秘级：机密 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | 文档编号 |  |
|  | 项目来源 |  |  |  |

社团管理系统项目例会会议记录（四）

| 编写： | 陈欣 | 日期 | 2025年12月31日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查： |  | 日期 |  |
| 审核： |  | 日期 |  |
| 批准： |  | 日期 |  |

文档变更记录

| 版本号 | 修订日期 | 生效日期 | 变更人 | 批准人 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 陈欣，陈涛 | 陈涛 | 项目文档模板确定 |
| V1.0 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 陈欣 | 陈涛 | 形成项目例会会议记录 |

- 会议基本信息

会议主题：开发实施阶段中期进度评审会

会议时间：项目第 6 周 周三 14:30-16:00

会议地点：项目会议室

参会人员：陈欣（PM/PSM）、孙伟玺（编码人员）、陆远（架构设计师）、刘健（设计人员）、杨佳林（测试人员）、李昕哲（配置管理员 / QA）

缺席人员：无

主持人：陈欣（PM/PSM）

记录人：李昕哲（配置管理员）

- 会议议题

- 开发实施阶段前半程（第 5-6 周）进度回顾与成果展示。

- 核心功能模块开发质量审核与问题反馈。

- 开发过程中技术问题解决情况复盘。

- 开发后半程（第 7-8 周）任务调整与资源协调。

- 单元测试与集成测试计划细化。

- 三、讨论内容

进度与成果回顾：孙伟玺汇报前半程开发成果，已完成开发环境搭建、后端核心模块（用户管理、社团管理）开发及前端页面框架开发，进度符合计划；后端代码已提交 Git 仓库（版本 V0.6），前端页面框架已实现 3 类用户角色的首页及核心菜单布局，现场演示功能运行正常。

开发质量审核：QA 李昕哲对已提交代码进行合规性审计，确认符合团队代码规范，无格式错误或冗余代码；架构设计师陆远抽查社团管理模块代码，提出 “社团成员批量导入功能的数据库查询效率可优化”，建议增加索引，孙伟玺确认将在后续整改。

技术问题复盘：开发过程中遇到 “前后端接口数据格式不一致” 问题，经孙伟玺与刘健协作调整，已在第 5 周 周日前解决；无其他重大技术难题，技术风险处于可控状态。

后半程任务调整：第 7-8 周核心任务为活动管理模块开发、统计分析模块开发、前后端对接联调及单元测试。考虑到活动管理模块涉及报名、签到、总结等复杂流程，陈欣协调陆远提供技术支持，确保第 8 周 周日前完成开发；杨佳林同步启动测试用例细化，聚焦核心模块功能点。

测试计划细化：确定单元测试覆盖所有核心功能模块，覆盖率≥95%，由孙伟玺在第 8 周 周五前完成；集成测试于第 8 周 周六启动，重点验证模块间数据交互准确性，杨佳林负责制定集成测试方案。

- 四、决议事项

- 开发实施阶段前半程进度达标，成果符合质量要求，按调整后计划推进后半程工作。

- 孙伟玺于第 6 周 周六前完成社团成员批量导入功能的数据库查询优化，陆远提供技术指导。

- 第 8 周 周日前完成活动管理、统计分析模块开发及前后端对接联调，输出完整系统代码包。

- 杨佳林于第 7 周 周三前完成集成测试方案及测试用例细化，同步提交配置管理员归档。

- 配置管理员李昕哲每周二、周五同步代码版本更新情况，确保版本管理规范。

- 五、后续行动项

| 行动项描述 | 责任主体 | 完成时间 | 依赖条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优化社团成员批量导入功能的数据库查询 | 孙伟玺 | 第 6 周 周六 | 陆远提供优化建议 |
| 制定集成测试方案及细化测试用例 | 杨佳林 | 第 7 周 周三 | 核心模块开发完成 |
| 完成活动管理模块开发 | 孙伟玺 | 第 8 周 周三 | 无 |
| 完成统计分析模块开发 | 孙伟玺 | 第 8 周 周六 | 活动管理模块开发完成 |
| 同步代码版本更新情况（每周二次） | 李昕哲 | 第 6 周 周四起 | 孙伟玺提交代码 |