| 对对对项目研发中心 | 项目模版 |  | 版本V1.0 | 秘级：机密 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | 文档编号 |  |
|  | 项目来源 |  |  |  |

·

xx系统项目计划书

| 编写： | 杨佳林 | 日期 | 2025年12月30日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查： |  | 日期 |  |
| 审核： |  | 日期 |  |
| 批准： |  | 日期 |  |

文档变更记录

| 版本号 | 修订日期 | 生效日期 | 变更人 | 批准人 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 杨佳林 | 陈涛 | 测试用例同行评审记录 |

目录

1. 参会人员：	4

2. 评审目的：	4

3. 评审内容： 针对《测试用例》文档中的全部用例进行评审	4

4. 评审结论：	5

参会人员：

测试代表： 陆远

开发代表： 柯帮国

产品代表： 陈欣

质量保证： 刘建

评审目的：

确保测试用例覆盖了需求规格说明中的核心功能。

检查测试用例的准确性、清晰度和可执行性。

发现用例设计中可能存在的遗漏、错误或冗余。

对齐不同角色对功能的理解。

评审内容： 针对《测试用例》文档中的全部用例进行评审

| 序号 | 问题描述 / 建议 | 涉及用例ID | 提出人 | 问题类型 | 结论与修改建议 | 责任人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建议补充“活动报名”流程的测试用例。 当前用例集中在发布和管理，但学生报名是核心用户场景。 | 无 | 陆远 | 用例遗漏 | 同意补充。 需增加： 1. 学生正常报名、取消报名。 2. 报名人数已满时的提示。 3. 报名截止时间后的操作限制 | 陆远 | 已解决 |
| 2 | 用例ST-ACT-004中，边界值考虑不足。 将人数限制从10改为4（当前报名5人）会失败，但从10改为5呢？系统是否允许等于当前报名数？ | ST-ACT-004 | 陆远 | 边界值缺失 | 需明确规则。 与产品确认后，规则应为：修改后的人数限制不得小于当前已报名人数。用例需修改步骤和预期结果，并补充“修改为等于当前人数（5）”的测试场景 | 陆远 | 已解决 |
| 3 | 成员管理模块缺少“退出社团”的普通成员视角用例。 | 无 | 柯帮国 | 用例遗漏 | 同意补充。 增加用例：已验证成员登录后，在已加入的社团详情页点击“退出社团”的功能验证。 | 陆远 | 已解决 |
| 4 | 性能与安全性建议。 用例均为功能测试，建议在测试计划中补充： 1. 导出大量数据（如万人报名）的性能。 2. 越权操作测试（如普通学生尝试审核社团）。 | 整体 | 刘建 | 测试类型建议 | 采纳建议。 此部分内容不写入当前功能测试用例文档，但应在《系统测试计划》中增加“非功能测试”章节，并单独设计性能和安全性测试用例。 | 刘建 | 已记录 |
| 5 | 用例ST-REG-001前置条件过严。 系统是否真不允许一个学生创建多个社团？需求文档中未明确。 | ST-REG-001 | 刘建 | 澄清 | 需确认需求。 产品经理会后确认：允许一个学生创建或管理多个社团。前置条件需修改为“该学生创建社团数未达到上限（如3个）”。 | 陆远 | 已解决 |
| 6 | UI/UX建议。在ST-ACT-005（取消活动）中，预期结果可补充：活动在首页“活动广场”应不再显示或明确标记为“已取消”。 | ST-ACT-005 | 陈欣 | 用户体验 | 同意补充。 在预期结果中增加一条：“3. 该活动在首页活动广场的展示应有明显变化（如置灰、增加‘已取消’标签）”。 | 陆远 | 已解决 |

评审结论：

通过情况：有条件通过。测试用例框架完整，覆盖了主要功能路径，但需根据评审意见进行补充和修改。

主要待办事项：

测试工程师路远根据评审记录，在2个工作日内更新测试用例文档（V1.1）。

产品经理陈欣就“学生创建社团数量限制”问题给出最终决策并同步团队。

测试经理杨佳林在测试计划中规划非功能测试环节。

后续安排：更新后的测试用例将由主持人杨佳林进行最终确认，之后即可投入测试执行阶段。