1. 校园活动管理系统试运行项目概况

1.1 试运行基本信息

试运行时间：2025年12月22日 - 2026年1月5日（共2周）

系统版本：V1.0.0（Build 20251221.001）

试运行范围：覆盖校内8个代表性社团，包括学术型、文体型、公益型等不同类型

参与用户规模：共计586名注册用户，其中社团负责人15人，普通学生用户571人

试运行模式：分阶段灰度发布，第一周仅对试点社团开放，第二周扩大至全部试点用户

1.2 试运行目标与指标

本次试运行旨在全面验证系统在真实校园环境中的运行表现，具体目标如下：

功能完整性验证：检验所有规划功能在实际使用中的表现

性能稳定性评估：在真实负载下测试系统响应能力和稳定性

用户体验收集：获取用户真实反馈，识别使用痛点和改进点

运维流程验证：测试部署、监控、故障响应等运维环节

培训效果评估：检验用户培训材料的实用性和培训效果

- 试运行详细执行情况

- 2.1 试运行阶段划分

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 参与范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 12月22-23日 | 系统部署、数据初始化、测试用户创建 | 项目团队+社团负责人 |
| 第一阶段 | 12月24-28日 | 核心功能测试、小范围用户试用 | 社团负责人+核心成员 |
| 第二阶段 | 12月29-1月2日 | 全面功能测试、扩大用户试用 | 所有试点社团成员 |
| 评估阶段 | 1月3-5日 | 数据收集、问题修复、总结评估 | 项目团队+用户代表 |

2.2 系统运行统计数据

2.2.1 用户活跃度统计

累计访问次数：4,287次

日均活跃用户：约203人

页面平均停留时间：5分23秒

功能使用频率分布：

活动浏览与报名：65%

社团信息查询：18%

个人中心管理：12%

管理员功能：5%

2.2.2 业务数据统计

新增社团注册：3个（通过系统完成正式注册）

活动发布总量：28个（平均每社团3.5个）

活动类型分布：学术讲座9个、文体活动12个、志愿服务7个

报名参与总数：1,254人次

平均报名成功率：96.3%

活动取消/修改次数：5次

3. 系统性能评估分析

3.1 响应性能表现

首页加载时间：平均1.8秒（首次加载3.2秒，缓存后1.1秒）

API接口平均响应时间：423ms

关键业务操作响应时间：

活动报名：< 800ms

活动发布：< 1.2秒

成员管理：< 700ms

并发处理能力：在峰值时段（18:00-22:00）同时在线用户达187人，系统响应正常

3.2 稳定性表现

系统可用性：99.7%（试运行期间累计故障时间约1小时）

故障记录：

12月26日10:15-11:05：数据库连接池耗尽（已修复并优化配置）

1月1日08:30-08:45：前端资源加载异常（CDN缓存问题，已解决）

平均无故障时间（MTBF）：6.5天

3.3 兼容性测试结果

浏览器兼容性：Chrome/Firefox/Edge/Safari主流版本全部通过

移动端适配：

iOS（12+）通过率：100%

Android（8.0+）通过率：100%

微信内置浏览器通过率：98%（部分样式需微调）

分辨率适配：1366×768至3840×2160均显示正常

4. 用户反馈深度分析

4.1 正面反馈总结（共收集238条正面评价）

4.1.1 功能实用性方面

"活动报名流程简单快捷，比之前微信接龙方便多了"（87条类似评价）

"社团信息一目了然，新人加入后能快速了解社团情况"（45条）

"活动日历功能很实用，可以提前规划时间"（32条）

"通知消息及时，不会错过重要活动"（28条）

4.1.2 用户体验方面

"界面设计清爽，符合校园风格"（56条）

"操作流程直观，基本不需要培训就能使用"（39条）

"手机端适配很好，在校园里随时可以查看"（47条）

"搜索功能准确，能快速找到想要的信息"（21条）

4.2 问题反馈与改进建议（共收集163条改进建议）

4.2.1 功能完善类（优先级：高）

活动报名后无法取消（32条反馈）

现状：用户报名后如需取消需联系社团负责人

建议：增加自主取消报名功能，设置取消时限

处理：已在1月3日更新中增加此功能

活动提醒功能缺失（28条反馈）

现状：仅通过系统内消息提醒

建议：增加邮件、短信或微信提醒

处理：纳入V1.1版本规划

社团招新流程不完整（25条反馈）

现状：仅支持线上报名，缺少面试安排功能

建议：增加招新流程管理模块

处理：建议纳入二期规划

4.2.2 用户体验类（优先级：中）

移动端部分按钮偏小（19条反馈）

已调整主要操作按钮尺寸（>44×44px）

活动图片上传限制过严（16条反馈）

已调整图片大小限制从1MB提升至5MB

搜索功能不够智能（14条反馈）

建议增加模糊搜索和关键词联想

处理：进行技术评估后安排优化

4.2.3 性能优化类（优先级：低）

首页加载时图片显示较慢（9条反馈）

已启用图片懒加载和压缩

大数据量时筛选响应慢（6条反馈）

已优化数据库查询索引

5. 运维与支持情况

5.1 运维响应记录

总支持请求数：47次

请求类型分布：

功能咨询：28次（59.6%）

操作指导：12次（25.5%）

系统故障：5次（10.6%）

数据问题：2次（4.3%）

平均响应时间：12分钟

问题解决平均时长：1.8小时

用户满意度评分：4.7/5.0

5.2 监控系统运行情况

监控覆盖率：服务器、应用、数据库、网络全链路监控

告警准确率：95.2%

主动发现问题：3次（均在用户感知前解决）

监控盲区识别：移动端用户体验监控需加强

6. 培训与推广效果评估

6.1 培训实施情况

组织培训场次：4场（社团负责人专场2场，普通用户2场）

培训参与人数：87人

培训材料使用：

用户手册下载次数：312次

操作视频观看次数：1,087次

快速指南使用频率：高

6.2 培训效果评估

培训后测试平均分：88.5分

自主操作成功率：94.2%

培训满意度：4.6/5.0

建议改进点：增加更多实操案例和常见问题解答

7. 试运行期间问题与处理

7.1 重大问题及处理

数据库连接池问题（12月26日）

现象：高峰期出现"连接池耗尽"错误

原因：默认连接数配置不足，连接未及时释放

处理：调整连接池配置，增加监控告警

结果：问题彻底解决，未再出现

文件上传安全漏洞（12月28日发现）

发现：通过安全扫描发现文件类型校验不严格

处理：立即修复，增加文件类型和内容双重校验

影响：发现及时，未造成实际影响

7.2 持续优化项目

在试运行期间共完成以下优化：

性能优化3项

用户体验改进7项

安全性增强2项

功能完善5项

8. 试运行总体评估

8.1 目标达成情况

| 评估维度 | 目标值 | 实际值 | 达成情况 | 评估说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统可用性 | ≥99.5% | 99.7% | 超额达成 | 仅出现一次可恢复性故障 |
| 用户满意度 | ≥4.2/5.0 | 4.6/5.0 | 超额达成 | 收集405份有效问卷 |
| 功能完整度 | ≥95% | 97.8% | 达成 | 仅少量边缘功能待完善 |
| 性能达标率 | ≥90% | 93.5% | 达成 | 关键操作响应均达标 |
| 培训覆盖率 | ≥80% | 89.3% | 超额达成 | 社团负责人100%覆盖 |

8.2 成功经验总结

分阶段灰度发布策略有效：小范围试点发现并解决问题后再扩大范围

用户深度参与设计：试运行前已邀请用户代表参与原型评审

快速响应机制：建立24小时支持群，问题平均响应时间<15分钟

数据驱动优化：基于用户行为数据分析进行针对性优化

跨团队协作顺畅：开发、测试、运维、支持团队紧密配合

8.3 不足之处与改进方向

移动端用户体验仍有提升空间：特别是触控操作和离线体验

新手指引不够完善：首次使用用户仍有一定学习成本

系统扩展性考虑不足：在社团数量激增场景下需进一步优化

数据分析功能薄弱：缺少对社团活动的深度数据分析

与其他校园系统集成度低：如教务系统、一卡通系统等

9. 正式上线建议

9.1 上线准备情况评估

[✓] 系统功能完整性验证通过

[✓] 性能指标满足上线要求

[✓] 安全性评估通过

[✓] 用户培训材料完备

[✓] 运维监控体系建立

[✓] 应急预案准备就绪

[✓] 数据迁移方案验证

[✓] 用户反馈渠道建立

9.2 上线风险与应对措施

| 风险项 | 可能影响 | 概率 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大量用户同时注册 | 系统响应变慢 | 中 | 准备弹性扩容方案，启用排队机制 | PSM |
| 数据迁移异常 | 数据丢失或错误 | 低 | 准备数据回滚方案，迁移前全量备份 | 配置管理员 |
| 第三方服务异常 | 依赖功能不可用 | 中 | 设置降级策略，准备替代方案 | 编码人员 |
| 用户操作不熟练 | 支持压力大增 | 高 | 增加在线客服，优化帮助文档 | 维护人员 |

9.3 后续版本规划建议

V1.1版本（紧急修复版）：1个月内发布，修复试运行期间发现的高优先级问题

V1.5版本（功能增强版）：3个月内发布，增加活动提醒、报名取消等高频需求功能

V2.0版本（平台升级版）：6个月内规划，考虑与其他校园系统集成、数据分析模块等

10. 结论与建议

10.1 试运行总体结论

经过为期两周的全面试运行，"校园社团活动管理系统V1.0.0"在功能完整性、系统稳定性、用户体验等方面基本达到了预期目标。系统在真实校园环境中表现良好，用户接受度高，操作流程顺畅，性能指标满足设计要求。试运行期间发现的问题已大部分得到解决，剩余问题已制定明确的解决计划。

10.2 正式上线建议

建议正式上线。系统已具备在全校范围内推广使用的基本条件，建议按以下计划推进：

第一阶段（1周）：逐步开放全校社团注册，控制每天新增社团数量

第二阶段（2周）：全面推广至所有在校学生，配合校园宣传活动

第三阶段（持续）：建立常态化运营机制，持续收集反馈并优化

10.3 长期发展建议

建立用户委员会，定期收集需求和建议

制定季度迭代计划，持续优化系统功能

探索与校园其他信息系统的数据共享和流程整合

考虑引入大数据分析，为社团发展提供数据支持

建立完善的运营指标体系，量化评估系统价值

报告编制人：朱子豪（实施与维护人员）
审核人：陈欣（项目经理）
批准人：[待补充]
报告日期：2026年1月6日

附件清单：

试运行详细数据统计表

用户反馈原始记录

性能测试报告

问题跟踪清单及处理记录

培训材料与效果评估表